ATHENA ENGINE

Roadmap de desarrollo, módulos pendientes y camino hacia V1.0

Documento de orientación técnica — Agosto 2026

# 1. Objetivo

Definir el camino de ATHENA desde el motor base que ya funciona hasta un sistema de análisis y decisión de apuestas con memoria histórica, selección de mercado, cálculo de valor, análisis prepartido y en vivo, trazabilidad, ledger y validación estadística. La prioridad será avanzar por dependencias, no simplemente añadir archivos.

# 2. Punto actual

Configuración .env + backend/config.py.

HttpClient y ApiFootballConnector.

Repositories de equipos, fixtures y estadísticas.

Modelos Team, Fixture, Statistics, MatchContext, RuleResult y Prediction.

MatchContextService.

Rule Engine con PossessionRule, ShotsRule, ShotsOnGoalRule y HomeAdvantageRule.

Hermes como orquestador de reglas.

AVI como capa inicial de valoración.

ATHENA LAB para pruebas manuales.

Estado: la infraestructura y el Rule Engine base están operativos. El siguiente salto es convertir datos aislados en conocimiento histórico y después en decisiones de mercado cuantificables.

# 3. Arquitectura objetivo

| Capa | Función |
| --- | --- |
| Fuentes | API-Football, proveedores de cuotas y fuentes live. |
| Connectors | Hablan con proveedores externos y entregan respuestas crudas. |
| Repositories | Transforman respuestas externas en modelos de dominio. |
| Services | Construyen contextos y agregan conocimiento. |
| Models | Representan partidos, estadísticas, historial, cuotas, mercados y decisiones. |
| Engine / Rules | Evalúan evidencia futbolística mediante reglas independientes. |
| Hermes | Orquesta evidencia y produce predicciones explicables. |
| Probability / Value | Calculan probabilidades, probabilidad implícita, EV y AVI. |
| Decision Layer | Selecciona mercado, stake y BET/NO BET. |
| Live Engine | Actualiza el contexto sin look-ahead bias. |
| Corpus / Ledger | Registra evidencia, decisiones, resultados y autopsias. |
| Calibration | Mide calibración, ROI, yield, unidades y rendimiento. |

# 4. Camino por fases

## FASE A — Datos

Cerrar get_last_fixtures(), validar parámetros/temporada y asegurar que los repositories devuelvan modelos, no JSON.

ApiFootballConnector.get_last_fixtures()

FixtureRepository.get_last_fixtures()

tests

## FASE B — Memoria histórica

Crear el historial reciente de ambos equipos y convertirlo en conocimiento reutilizable.

HistoricalContext

HistoricalContextService

RecentFormRule

GoalsScoredRule

GoalsAgainstRule

CleanSheetRule

BTTSRule

OverUnderRule

## FASE C — Evidencia

Combinar reglas con pesos, consenso y contradicciones, en vez de depender de una suma ciega.

Evidence Aggregator

Rule weights

Conflict handling

Confidence service

## FASE D — Predicción

Generar probabilidades por mercado y separar probabilidad de confianza.

Prediction ampliado

Market candidates

Probability Engine

Calibration layer

## FASE E — Cuotas

Incorporar cuotas observadas y normalizar mercados.

OddsConnector

OddsRepository

Odds/Market models

ImpliedProbability

## FASE F — Valor

Comparar probabilidad ATHENA contra mercado y elegir el mercado de mayor valor; NO BET es válido.

ValueEngine

AVI

MarketSelector

Risk assessment

Stake/Units

## FASE G — Prepartido

Construir el expediente completo antes del inicio con contexto, mercado y snapshot de cuotas.

PreMatchContext

PreMatchAnalyzer

DecisionRecord

Odds snapshot

## FASE H — EN VIVO

Procesar estado, eventos, métricas y cuotas live respetando estrictamente el momento de decisión.

LiveContext

LiveDataConnector

LiveStateManager

LiveOdds

DecisionClock

Anti-lookahead

## FASE I — Corpus

Guardar decisiones, evidencia, resultado y autopsia sin alterar retrospectivamente el expediente.

Decision Corpus

ATHENA Ledger

Autopsia Athena

Decision ID

Immutable snapshot

## FASE J — Validación V1.0

Evaluar fuera de muestra y medir rendimiento y calibración.

Backtesting

Forward testing

Calibration report

Performance dashboard

Ablation tests

# 5. Módulos que faltan o deben consolidarse

| Módulo | Qué hará |
| --- | --- |
| HistoricalContext | Modelo del historial reciente. |
| HistoricalContextService | Obtiene y prepara el historial para Hermes. |
| Form/Trend Rules | Forma, goles, BTTS, clean sheets, over/under y tendencias. |
| Evidence Aggregator | Pondera y combina evidencia. |
| Probability Engine | Produce probabilidades por mercado. |
| OddsConnector | Obtiene cuotas de proveedores compatibles. |
| OddsRepository | Normaliza y guarda snapshots de cuotas. |
| Market Model | Representa mercado, línea, cuota y timestamp. |
| ValueEngine / AVI | Probabilidad implícita, EV y AVI. |
| MarketSelector | Escoge el mercado con mayor valor o NO BET. |
| Stake Engine | Recomienda unidades según edge y riesgo. |
| PreMatch Analyzer | Integra el análisis antes del partido. |
| Live Engine | Actualiza contexto y decisiones durante el partido. |
| Decision Corpus | Expediente reproducible de cada decisión. |
| ATHENA Ledger | Resultado, unidades, ROI y yield. |
| Autopsia Athena | Revisión técnica posterior. |
| Calibration Engine | Calibración de probabilidades. |
| Backtest / Forward Test | Validación sin información futura. |

# 6. Flujo final de una decisión

Datos externos → Connectors.

Connectors → Repositories.

Repositories → MatchContext + HistoricalContext + OddsContext.

Contextos → Hermes / Rule Engine.

Rules → evidencia y scores.

Evidencia → Probability Engine.

Probability + Odds → ValueEngine / AVI.

AVI → MarketSelector.

MarketSelector → BET o NO BET.

BET → Stake Engine.

Decisión → Decision Corpus + Ledger.

Resultado → Autopsia Athena.

Corpus → Calibration / Backtesting / mejora.

# 7. Reglas de oro

Hermes no conoce APIs externas.

Los Repositories no exponen JSON a capas superiores.

Las reglas son independientes y testeables.

Agregar una regla no obliga a reescribir Hermes.

Predicción, mercado y cuota son conceptos separados.

AVI usa cuotas observadas y timestamp.

NO BET es una salida válida.

Toda decisión conserva un snapshot de la información disponible en ese instante.

El análisis EN VIVO respeta estrictamente el timestamp y evita información posterior.

El resultado nunca modifica retrospectivamente el expediente original.

Cada módulo importante se prueba antes de avanzar.

# 8. Camino inmediato

A-088: cerrar get_last_fixtures() y resolver la respuesta real de API-Football.

A-089: crear/validar HistoricalContext.

A-090: implementar HistoricalContextService.

A-091: reglas históricas iniciales.

A-092: integrar historial en Hermes.

A-093: dejar de asumir un único mercado y generar candidatos.

A-094: Probability Engine básico.

A-095: OddsConnector + OddsRepository.

A-096: AVI real con cuotas observadas.

A-097: MarketSelector + NO BET + stake.

Después: prepartido completo → live → corpus/ledger → calibración → V1.0.

# 9. Criterio real para V1.0

ATHENA V1.0 no debe definirse por la cantidad de archivos. Debe poder recibir un evento, construir contexto histórico y actual, evaluar varios mercados, consultar cuotas disponibles, estimar probabilidades, calcular valor, seleccionar BET o NO BET, recomendar unidades y guardar un expediente reproducible. Además debe existir validación histórica/forward y métricas de calibración y rendimiento.

# 10. Principio rector

El orden correcto de construcción es: MEMORIA → EVIDENCIA → PROBABILIDAD → CUOTAS → VALOR → DECISIÓN → TRAZABILIDAD → VALIDACIÓN. Esto evita convertir ATHENA en una colección de reglas aisladas y mantiene el proyecto orientado hacia su objetivo: tomar mejores decisiones, no simplemente generar más predicciones.

🏛️ ATHENA ENGINE — Por Athena.